Project L2



|  |  |
| --- | --- |
| Namen: | Dion Halfhide |
| Studiejaar: | 2018 -2019 |
| Werkgroep: | AMO2 |
| Projectleider: | M. Boukiour |
| Inleverdatum: | 12-3-2019 |
| Versie: | 1.2 |

## Inhoud

Plan van aanpak

## Plan van aanpak

1. **Inleiding:**

Wij hebben de opdracht gekregen om de website van het park Crone Steyn te vernieuwen. Het grote probleem was dat ze het zelf niet makkelijk konden aanpassen, en de site was ook niet te gebruiken op een mobiel.

1. **Doelstelling:**

Het hoofdpunten van deze site is dat het bruikbaar moet worden voor mobiel gebruik en dat het makkelijker te onderhouden wordt voor vrijwilliger, omdat dat momenteel de meeste website bezocht worden op telefoons en tablet en omdat de site niet makkelijk te onderhouden is voor mensen die geen verstand hebben van code.

1. **Omschrijving:**

Het is een webpagina waar recente new columns worden gepost en waar gespotte dieren uit het park worden gepost. Bekijken welken activiteiten er worden gehouden. Foto’s uploaden of bekijken. Contact opnemen.

**4. Projectgroep:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | E-mailadres | Functie |
| Dion Halfhide | dion@live.nl | developer |
| Justin Troost | Justin@live.nl | developer |
| Jorden van Vegten | jorden@live.nl | developer |
| W.Brock | Brock@live.nl | klant |
| M.Boekiour | Boekiour@live.nl | klant |

**5. Benodigdheden:**

* phpStorm
* mamp
* mysqlworkbench
* github

**6. Planning**

|  |  |
| --- | --- |
| fase | datum |
| PvA | 22-feb |
| Functioneel Ontwerp | 11-mrt |
| Techniesch Ontwerp | 18-mrt |
| Ontwikkel Omgeving | 25-mrt |
|  |  |

**7. Takenlijst:** Zie bijlage 1 en de aftekenlijst.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning |  |  |  |
| Taak | **Begindatum** | **Einddatum** | **Duur** |
| Ontwerpen | 11-3-2019 | 25-3-2019 | 5weken |
| Realiseren | 1-4-2019 | 25-4-2019 | 3 week |
| Testen | 27-4-2019 | 28-4-2019 | 1 dagen |
| Implementeren | 1-5-2019 | **2-5-2019** | 1 dag |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subtaak | Begindatum | Einddatum | Duur | Betrokkenen |
| Plan van aanpak schrijven | 05-03-2019 | 11-03-2019 | 6 dagen | Yustin Troost  Dion Halfide  Jorden … |
| Plan van aanpak bespreken | 11-03-2019 | 12-03-2019 | 1 dag | Yustin Troost  Dion Halfide  Jorden … |
| Gezamelijke plan van aanpak maken | 12-03-2019 | 13-03-2019 | 1 dag | Yustin Troost  Dion Halfide  Jorden … |
| Functioneel Onwerp schrijven | 11-03-2019 | 13-03-2019 | 2 dagen | Yustin Troost  Dion Halfide  Jorden … |
| Gezamelijlk functioneel ontwerp maken | 13-03-2019 | 14-03-2019 | 1 dag | Yustin Troost  Dion Halfide  Jorden … |
| Technisch ontwerp schrijven | 14-03-2019 | 18-03-2019 | 4 dagen | Yustin Troost  Dion Halfide  Jorden … |
| Gezamelijk Technisch ontwerp  Maken | 18-03-2019 | 19-03-2019 | 1 dag | Yustin Troost  Dion Halfide  Jorden … |
| Onwikkel omgeving maken | 21-03-2019 | 25-03-2019 | 4 dagen | Yustin Troost  Dion Halfide  Jorden … |